Утверждаю:

Глава Красноусовского сельского поселения

Тюкалинского муниципального района

Омской области

______________Желторылов А.И.

02.03.2017 года.

График мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения Красноусовского сельского поселения  на 2017/2018  годы

| №п/п | Перечень планируемых мероприятий | Срок выполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление о начале актуализации схемы теплоснабжения | до 29 марта | Глава Красноусовского СП Желторылов А.И. тел. 32-1-33 |
| 2 | Прием предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения | до 29 марта | Специалист Красноусовского СП Екимова Т.П. тел. 32-1-33 |
| 3 | Сбор замечаний и предложений по актуализации Схемы теплоснабжения | до 10 апреля | Специалист Красноусовского СП Екимова Т.П. тел. 32-1-33 |
| 4 | Доработка схемы теплоснабжения после получения предложений (с изменениями) | до 17 апреля | Специалист Красноусовского СП Екимова Т.П. тел. 32-1-33 |
| 5 | Утверждение и опубликование Схемы теплоснабжения после актуализации | до 02 мая | Глава Красноусовского СП Желторылов А.И. тел. 32-1-33 |