Утверждаю

Глава Малиновского сельского поселения

Тюкалинского муниципального района

Омской области

______________Климов    В.Н.

24.02.2018 года.

График мероприятий по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения  Малиновского   сельского поселения  на 2018/2019  годы

| №п/п | Перечень планируемых мероприятий | Срок выполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление о начале актуализации схемы водоснабжения и водоотведения | до 01 марта | Глава Малиновского СП Климов В.Н. тел. 37-1-80 |
| 2 | Прием предложений от организаций и иных лиц по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения | до 15 марта | Специалист Малиновского СП Логвинова С.С. тел. 37-1-80 |
| 3 | Сбор замечаний и предложений по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения | до 30 марта | Специалист Малиновского СП Логвинова С.С. тел. 37-1-80 |
| 4 | Доработка схемы водоснабжения и водоотведения после получения предложений (с изменениями) | до 11 апреля | Специалист Малиновского СП Логвинова С.С. тел. 37-1-80 |
| 5 | Утверждение и опубликование схемы водоснабжения и водоотведения после актуализации | до 25 апреля | Глава Малиновского СП Климов В.Н. тел. 37-1-80 |